돈버는 명품샵

작업 내역 보고서

2026-07-23  ·  커밋 6건 · 전체 빌드 검증 완료

# 요약

| # | 항목 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| ① | 등급별 예상수익 차등 노출 | 완료 |
| ② | 통장사본·신분증 접수 + 어필리에이트 약관 | 완료 |
| ③ | AI 이미지 제작기 | 대기 (API 키 필요) |
| ④ | 사이즈별 재고 스크래핑 | 리서치 완료 → API 권장 |
| ⑤ | 상품 상세 상단 여백 | 완료 |
| ⑥ | 푸터 | 완료 |
| ⑦ | 검색 (브랜드+카테고리 자동완성) | 완료 |
| ⑧ | 상품 태그 | 완료 |
| ⑨ | 상세 정보 + 사이즈표 팝업 | 완료 |
| ⑩ | 컨시어지 신청 폼 | 완료 |
| ⑪ | 공지/가이드 메뉴 분리 | 완료 |
| ⑫ | 어필리에이트 이용약관 | 초안 완료 |
| ⑬ | 카카오 알림톡 | 리서치 완료 → 사전준비 필요 |

# ① 예상수익 — 회원 등급별 차등 노출  [완료]

요청: 등급(첫구매/일반/컨시어지)별로 예상수익이 다르게 보이게, 등급 추가도 가능하게

- 수수료율을 상품에서 회원 등급으로 이전 (상품별 수수료율 필드 완전 제거)

- 기본 3등급 자동 생성 — 첫구매 20% / 일반 7% / 컨시어지 13%

- 첫구매(판매실적 0건) → 판매 1건부터 일반으로 자동 전환

- 컨시어지 등 그 외 등급은 어드민이 회원별로 직접 지정

- 어드민 ‘등급/수수료율’ 메뉴에서 등급명·퍼센트·순서 편집 및 등급 추가/삭제

- 상품 카드·상세의 예상수익이 보는 사람 등급 기준으로 표시 (비로그인은 ‘최대 %’)

- 마이페이지에 내 등급 + 수수료율 표시 / 판매 수수료 계산도 등급 기준으로 변경

# ② 통장사본·신분증 접수 + 어필리에이트 약관  [완료]

## 가입 1단계 — 진입장벽 최소화 (주민번호 미수집)

- 실명 · 이메일 · 휴대폰 본인인증 · 아이디/비밀번호

- 동의 4필수 + 1선택 (전체동의 지원, 미동의 시 가입 불가)

  - 서비스 이용약관 / 개인정보 수집·이용(가입) / 파트너 운영정책·대가성 표시 서약 / 만 14세 이상 / (선택) 마케팅 수신

- 동의 이력 저장 — 항목별 + 약관 버전 + 시각

## 정산 2단계 — 지급 시점에만 수집

- 주민등록번호 · 주소 · 은행/계좌/예금주 · 신분증 사본 · 통장 사본

- 예금주 = 회원 실명 자동 검증 (타인 명의 차단)

- 정산용 개인정보 수집·이용 동의 필수

## 보안 조치

- 주민번호 AES-256-GCM 암호화 저장 → 화면에선 900101-1****** 마스킹

- 서류는 비공개 저장소(Private Blob)에 보관 — 공개 URL 자체가 존재하지 않음

- 어드민만 서버 프록시로 열람 (no-store), 계좌번호도 마스킹

## 약관 5종 작성 (/terms 공개 페이지)

- 부정 실적 조항 포함: 본인구매·동일IP 반복·매크로·허위광고·상표 무단사용 → 지급 보류/자격정지/반환청구

## 정산 정책 (약관 명시)

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 수익 확정 | 구매확정 (배송완료 +7일) |
| 집계 기간 | 매월 1일 ~ 말일 |
| 지급일 | 익월 15일 (휴일이면 다음 영업일) |
| 최소 지급액 | 30,000원 (미달 시 다음 정산으로 이월) |
| 지급 상한 | 없음 |
| 세금 | 3.3% 원천징수 후 지급 |

# ③ AI 이미지 제작기  [대기 — API 키 필요]

요청: Gemini 나노바나나로 성별/연령/배경/컷 종류를 선택해 생성

- 어댑터 구조(lib/ai/tryon.ts)만 준비된 상태

- API 키를 주시면 선택 버튼 UI와 함께 연결 예정

# ④ 사이즈별 재고 스크래핑  [리서치 완료 → API 권장]

- 고도몰 상세페이지의 옵션·재고는 HTML에 없고 JS로 나중에 로드됨 → 스크래핑 부적합

- 후보 엔드포인트(goods_ps.php)를 직접 테스트했으나 응답 없음

- 결론: 고도몰 Open API의 상품 API에 재고·옵션 조회가 공식 제공됨

  - 판매내역용 API를 받으실 때 상품 옵션/재고 조회도 함께 요청 권장

# ⑤ 상품 상세 상단 여백  [완료]

- 상단 여백 추가 (모바일 pt-8 / 데스크탑 pt-12)

# ⑥ 푸터  [완료]

- 브랜드 소개 · 바로가기(추천상품/공지/가이드/멤버십/내정보/약관) · 사업자 정보 · 저작권

# ⑦ 검색 기능  [완료]

- 자동완성 — 등록된 브랜드 취합 + 어드민 관리 카테고리 조합

  - ‘구’ 입력 시 → 구찌, 구찌 가방, 구찌 지갑 … (↑↓ 키·Enter 지원)

- /search 결과 페이지 — 브랜드·카테고리·상품명 통합 매칭

- 어드민 ‘검색 설정/통계’ — 카테고리 추가/숨김/삭제 (기본 16종 자동 세팅)

  - 인기 검색어 순위 + 최근 30일/전체 검색 건수 확인

# ⑧ 상품 태그  [완료]

- 상품 이미지 좌측 하단 배지로 노출 (상세페이지는 크게)

- 어드민 상품목록에서 상품별 태그 입력(쉼표 구분), 엑셀 양식에도 반영

# ⑨ 상세페이지 정보 + 사이즈표  [완료]

- 브랜드 / 원산지 / 사이즈 표시 (원산지는 어드민·엑셀에서 입력)

- 사이즈표 보기 팝업 — 전달주신 캡처를 HTML 표 6탭으로 구현

  - 남성 의류·신발 / 여성 의류·신발 / 아동 의류·신발, 상품 카테고리로 기본 탭 자동 선택

- 메인 이미지 아래 추가 썸네일 제거

# ⑩ 컨시어지 신청  [완료]

- viaelite.kr 외부링크 → 사이트 내 팝업 폼으로 교체

- 기본 항목: 이름 · 전화번호 · 직업 · 지역 · 나이

- 추가 문항 커스텀(어드민): 질문 추가/삭제, 유형(단답·장문·객관식), 필수 여부, 노출 토글

- 어드민 ‘컨시어지 신청’: 접수 목록, 상태(신규/연락함/완료/보류), 메모, 상세 답변 확인

# ⑪ 공지/가이드 메뉴 분리  [완료]

- 상단 메뉴: 추천상품 · 공지 · 가이드 · 멤버십 업그레이드

- 게시판에 분류 탭(전체/공지/가이드) 추가. 글 작성은 기존처럼 어드민에서 분류 선택

# ⑫ 어필리에이트 이용약관  [초안 완료]

- ②에 포함. /terms 에서 전문 확인 가능

- 서비스 오픈 전 법무 검토를 권장드립니다

# ⑬ 카카오 알림톡  [리서치 완료 → 사전 준비 필요]

발송하려면 아래 4단계가 선행되어야 합니다.

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | 카카오톡 채널 개설 |
| 2 | 발신프로필 등록 |
| 3 | 템플릿 사전 심사·승인 (승인된 템플릿만 발송 가능) |
| 4 | 공식 딜러사(대행사) 계약 — 예: 솔라피, 비즈고 등 (건당 과금) |

- 알림톡은 정보성 메시지만 허용 — ‘내 링크로 판매 발생’ 실적 알림은 가능하나 광고성 문구 없이 작성해야 심사 통과

- 대행사 API 키를 받으면 연결 작업만 하면 됩니다

# 고도몰 판매내역 연동 (다음 단계)

- 고도몰 관리자에 컨시어지 코드별 주문 집계(‘컨시어지 통계’)가 이미 구축되어 있음 — 주문번호·주문일 확인

- 해당 메뉴는 커스텀 개발분이라 기본 Open API로는 조회 불가

- 개발사에 조회 API 신설 요청 (요청서 전달 완료)

  - 파라미터: 기간, 컨시어지 코드, 페이지

  - 응답: 주문번호 · 주문일시 · 코드 · 상품번호 · 금액 · 주문상태(취소/환불 포함)

- API가 나오면 lib/godomall/sales.ts 어댑터에 연결 → 판매내역·정산 자동화

# 배포 시 확인할 환경변수

| 이름 | 용도 |
| --- | --- |
| SETTLEMENT_SECRET | 주민번호 암호화 키 — 한 번 정하면 변경 금지 |
| DOCS_READ_WRITE_TOKEN | 정산 서류용 비공개(Private) Blob |
| BLOB_READ_WRITE_TOKEN | 상품/배너 이미지용 공개 Blob |
| DATABASE_URL | Neon PostgreSQL |
| ADMIN_USER / ADMIN_PASSWORD | 어드민 로그인 (현재 jprimo 고정) |

코드 수정 후 배포: GitHub Desktop → Commit → Push → Vercel 자동 배포

※ 배포 목록에서 항상 맨 위 새 배포에 Production 배지가 있어야 합니다. (옛날 배포를 Redeploy 하지 마세요)