돈버는 명품샵 — 종합 개발 문서

제이프리모인터내셔널 / 비아엘리떼 · 명품 어필리에이트 판매 플랫폼

최종 업데이트: 2026-07-25 · 총 41개 커밋

# 1. 플랫폼 개요

## 1.1 무엇을 하는 서비스인가

돈버는 명품샵은 기존 고도몰 쇼핑몰(viaelite.co.kr) 위에 얹은 어필리에이트(제휴 판매) 플랫폼이다.

- 컨시어지(파트너) 는 플랫폼에서 상품을 골라 자신의 고유 코드가 붙은 판매 링크를 만든다.

- 링크 형태: https://viaelite.co.kr/goods/goods_view.php?goodsNo=<상품번호>&code=<파트너코드>

- 그 링크로 소비자가 구매하면, 고도몰이 code(영업사원 코드) 기준으로 주문을 기록한다.

- 플랫폼은 그 판매내역을 가져와 파트너에게 수수료를 지급한다.

- 재고 없이, 코드 하나로 명품을 판매하고 수익을 올리는 구조.

## 1.2 핵심 개념

| 용어 | 의미 |
| --- | --- |
| 컨시어지 / 파트너 | 상품을 파는 회원(셀러). 고유 코드를 부여받음 |
| 코드 | 파트너 식별자 = 고도몰 영업사원 아이디와 동일 (예: cd001ws) |
| 등급 | 파트너별 수수료율 구간 (첫구매 20% / 일반 7% / 컨시어지 13% 등) |
| 수수료(수익) | 판매금액 × 등급 수수료율 |
| 골든타임 | 한정 시간 동안 특정 상품의 수수료율이 올라가는 이벤트 |

## 1.3 사업자 정보

- 상호: 주식회사 제이프리모인터내셔널 · 대표 지준우

- 사업자등록번호: 435-87-02485 · 통신판매업 신고번호: 2024-서울강남-06628호

- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로2길 27(역삼동) 908호

- 고객센터: 1533-1658 · info@jprimo.com · 개인정보보호책임자 이긍정(greg@jprimo.com)

# 2. 기술 스택 & 아키텍처

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | Next.js 14 (App Router) + TypeScript + React 18 |
| 스타일 | Tailwind CSS (Queenit 스타일 커스텀 팔레트) |
| DB | PostgreSQL (Neon, Vercel Storage) + Prisma ORM |
| 파일 저장 | Vercel Blob — 공개 스토어(상품/배너 이미지) + 비공개 스토어(신분증/통장) |
| 인증 | 자체 구현 (scrypt 비밀번호 해시 + HMAC 서명 httpOnly 쿠키) |
| 민감정보 | 주민등록번호 AES-256-GCM 암호화 |
| AI 이미지 | Google Gemini (gemini-2.5-flash-image) |
| 트래픽 분석 | Vercel Analytics |
| 배포 | GitHub → Vercel 자동 배포 |

## 2.1 화면 구조 (라우트 그룹)

- `(shop)` — 소비자/파트너용 쇼핑몰 (독립 헤더·푸터)

- `/admin` — 백오피스 (별도 레이아웃, 로그인 게이팅)

- 루트 레이아웃은 껍데기만 담당

## 2.2 고도몰 연동 아키텍처

플랫폼(Vercel)과 고도몰(별도 서버)은 커스텀 API로 통신한다. 고도몰 module/Controller/Api/ 에 PHP 컨트롤러를 올려 api.viaelite.co.kr 로 노출.

```

[플랫폼/Vercel]  ──(HTTPS + X-API-KEY)──▶  [고도몰 api.viaelite.co.kr]

판매 동기화                                  /concierge/sales   (판매내역)

재고 갱신                                    /concierge/stock   (사이즈별 재고)

```

# 3. 소비자(쇼핑몰) 기능

## 3.1 상품 탐색

- 홈 — 히어로 배너(3초 자동 전환, 좌우 스와이프), 카테고리 칩, 진열 섹션(어드민 커스텀)

- 필터 상품탐색 (/category) — 검색 대신 필터 방식

- 카테고리 · 브랜드 · 시즌(26SS/25FW) · 가격대 필터

- 정렬: 최신등록 · 수수료↑↓ · 공급가↑↓ · 정가↑↓ · 할인율 · 최신시즌

- 필터는 URL에 저장되어 공유·뒤로가기 가능

- 상품 상세 (/goods/[goodsNo])

- 브랜드/원산지/사이즈별 재고(품절 취소선) + 사이즈표 팝업(HTML 6탭)

- 예상 수익(등급별) 표시

- 내 코드 만들기 버튼 → 파트너 링크 발급

- AI 이미지 만들기 (회원 전용)

- 기획전 (/exhibition/[id]) — 어드민이 만든 독립 상품 큐레이션 페이지

## 3.2 골든타임 (한정 수수료 부스트)

- 맨 위 배너 — 진행중(커스텀 색상)/오픈예정(다크), 실시간 카운트다운

- 진행 중일 때 해당 상품은 모든 목록에서 수수료 영역이 빨강 상승화살표로 강조

- /timesale 페이지 — 진행중이면 부스트 상품, 예정이면 잠금 티저

## 3.3 회원(파트너)

- 2단계 가입

1. 1단계: 아이디/비번/이름/이메일/휴대폰 + 본인인증 + 약관 동의(4필수 1선택)

2. 2단계: 정산정보(주민번호·계좌·신분증·통장) — 최소 지급액 도달 시

- 내정보(마이페이지) — 판매 건수/매출/예상수익/확정수익, 판매내역, 발급 링크, 정산정보 등록

- 멤버십 업그레이드(컨시어지 신청) — 이미 상위 등급이면 자동 숨김

## 3.4 기타

- 공지 / 가이드 게시판 (/board) — 이미지·동영상 임베드

- 팝업 — 가운데 모달, 2개 이상 캐러셀, "오늘 하루 보지 않기", 노출 기간 설정

- 약관/정책 (/terms) — 이용약관·개인정보처리방침·취소환불정책

# 4. 어드민(백오피스) 기능

좌측 메뉴는 순서 편집 + 현재 위치 하이라이트 지원 (브라우저 저장).

| 메뉴 | 기능 |
| --- | --- |
| 대시보드 | 요약 지표 |
| 애널리틱스 | 파트너 활성화 퍼널(가입→조회→코드생성→판매) + 전환율 + 인기상품 TOP10, 기간 지정 |
| 상품 등록/관리 | ① URL 등록 ② 링크 여러 개 붙여넣기 일괄등록 ③ 재고 새로고침(완전품절 자동숨김) |
| 배너 관리 | 히어로 배너(이미지 URL/업로드, 링크, 순서) |
| 팝업 관리 | 이미지+링크 팝업, 노출기간 |
| 카테고리 관리 | 홈 카테고리 칩 + 링크 커스텀 |
| 홈 진열(섹션) | 섹션 타이틀 + 상품 배치(엑셀형 필터 픽커) |
| 기획전 관리 | 기획전 생성 + 배너 + 상품(링크 복사 가능) |
| 골든타임 | 상품·부스트율·오픈시간·배너 색상 설정 |
| 공지/가이드 | 게시판 글 작성(이미지/동영상 임베드) |
| 회원(파트너) 관리 | 가입 승인+코드 부여, 통계(가입일·로그인·AI·코드·판매·수수료), 필터·정렬, 정산정보 열람 |
| 등급/수수료율 | 등급명·퍼센트 커스텀 |
| 컨시어지 신청 | 신청 접수 관리 + 문항 커스텀 |
| AI 생성 이미지 | 회원 생성 이미지 갤러리 + 사용량 |
| 판매내역 | 고도몰에서 가져오기(기간 동기화) + 상태(구매확정/진행중/취소) |
| 정산 | 미정산(확정·미지급) 파트너별 집계 + 원천징수 계산 + 지급처리 + 이력 |
| 계정정보/설정 | 사이트명, 사업자 정보(약관·푸터 자동 반영) |

## 4.1 상품 필터 픽커 (기획전/섹션/골든타임 공통)

브랜드·카테고리·시즌·정가·공급가·수수료·등록일 범위 필터 + 다중선택(선택순서 유지). "현재 전체선택"으로 필터 결과를 한 번에 담기.

# 5. 고도몰 연동 상세

## 5.1 판매내역 API (`/concierge/sales`)

- 고도몰 관리자 [영업사원 통계]와 동일한 조인·제외조건을 사용

- 파일: module/Controller/Api/Concierge/SalesController.php

- 인증: X-API-KEY 헤더 또는 key 파라미터

- 파라미터: from, to, code(선택), scope(valid/all), limit

- 응답: 주문번호·코드·주문일·구매확정일·주문상태·정산상태·상품·옵션·금액

- 개인정보(고객 주소)·매입원가는 응답에서 제외

동기화 로직 (lib/godomall/sales.ts)

- syncKey(orderNo|goodsNo|optionName) 로 중복 없이 upsert

- 미결제 제외, 취소/반품은 canceled 로 반영

- 수수료 = 판매금액 × (등급% + 골든타임 부스트)

- code = 파트너 코드 매칭 (없으면 "미매칭")

## 5.2 재고 API (`/concierge/stock`)

- 파일: module/Controller/Api/Concierge/StockController.php

- es_goodsOption 테이블 직접 조회 → 색상/사이즈별 재고

- 콤마로 여러 상품 일괄 조회(최대 100개), 판매중 옵션만

- 상품 등록·재고 새로고침 시 사용 (HTML 스크래핑보다 가볍고 정확)

## 5.3 인증키 관리

- API 키는 Vercel 환경변수(GODO_SALES_API_KEY)와 PHP 파일에만 존재

- 공개 저장소(GitHub)에는 플레이스홀더만 커밋

# 6. 데이터 모델 (주요)

| 모델 | 역할 |
| --- | --- |
| Grade | 회원 등급 + 수수료율(%) |
| Partner | 파트너(회원) — 코드, 등급, 정산정보(암호화), 로그인 통계 |
| Product | 상품 — 가격, 사이즈별 재고, 원산지, 시즌, 태그, 조회수 |
| ProductView | 상품 조회 이벤트 (기간별 통계) |
| IssuedLink | 파트너가 발급한 판매 링크 |
| Sale | 판매내역 — 금액, 수수료, 상태, 지급여부, 고도몰 스냅샷 |
| TimeSale / TimeSaleProduct | 골든타임 설정 + 상품별 부스트 |
| MarginUpWindow | 골든타임 이력 스냅샷 (정산 정확도용) |
| Exhibition / Section | 기획전 / 홈 진열 섹션 |
| Popup / Banner | 팝업 / 히어로 배너 |
| Post | 공지/가이드 게시글 |
| ConciergeApplication | 컨시어지 신청 |
| TryOnImage | AI 생성 이미지 이력 |
| SiteSetting | 사이트·사업자 정보 |

# 7. 개발 히스토리 (타임라인)

## 7.1 기반 구축 (2026-07-21)

- 어필리에이트 플랫폼 초기 배포판 (쇼핑몰 + 어드민)

- Vercel 배포 대응: SQLite → PostgreSQL 전환, 파일 업로드 Vercel Blob 연동

- 어드민 로그인(jprimo)

## 7.2 핵심 기능 (2026-07-22 ~ 23)

- 회원 등급별 수수료율 구조 (수수료를 상품이 아닌 등급에 귀속)

- 상품 태그/원산지 + 상세 개편(사이즈표) + 푸터 + 공지·가이드 분리

- 검색(브랜드+카테고리 자동완성) + 컨시어지 신청 팝업

- 2단계 회원가입 + 약관 5종 + 정산 정책

- 정산 정보 보안: 서류 비공개 업로드 + 주민번호 AES-256 암호화

## 7.3 AI · 로고 · 재고 (2026-07-24)

- AI 이미지 생성기(Gemini) — 성별/연령/배경/컷 선택, 회원 다운로드 전용, 사용량 제한(하루 5장)

- 로고 이미지 적용

- 어드민 회원관리 통계·필터·정렬

- 사이즈별 재고 스크래핑 (고도몰 옵션 select 파싱)

- 고도몰 판매내역 API 컨트롤러 초안

## 7.4 고도몰 연동 완성 (2026-07-25)

- 판매내역 API 실제 컬럼 확정 → 동기화 + 어드민/마이페이지 반영

- 사이즈별 재고를 API(es_goodsOption)로 전환

- 링크 붙여넣기 일괄등록 + 완전품절 자동숨김

- 검색 제거 → 필터 기반 상품탐색으로 전환, 픽커 필터 고도화

## 7.5 운영 기능 (2026-07-25)

- 애널리틱스: 상품 조회수 + 파트너 활성화 퍼널

- 정산 관리: 미정산 확인 + 지급처리 + 이력

- 어드민 메뉴 순서 편집

- 약관·개인정보처리방침·취소환불정책 + 사업자 정보(어드민 커스텀)

- SEO: 페이지별 메타데이터 + 상품 구조화 데이터

## 7.6 골든타임 · 팝업 · 마감 (2026-07-25)

- 타임세일 → 골든타임(한정 수수료 부스트) 로 전환 (상품 가격은 고도몰 소관이라 수수료율을 올리는 방식으로 변경)

- 팝업 관리 기능

- 골든타임 상품 목록 빨강 강조 + 수수료 표기 정리('최대'는 미승인만)

- 골든타임 배너 색상 커스텀

# 8. 운영 가이드

## 8.1 배포

1. 코드 수정 → GitHub Desktop Push → Vercel 자동 배포

2. DB 스키마 변경 시 배포 과정에서 prisma db push로 자동 반영 (데이터 유지)

3. ⚠️ Redeploy 시 항상 최신 배포(Production 배지)에서 — 옛 배포 재배포 금지

## 8.2 필수 환경변수 (Vercel)

| 변수 | 용도 |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Neon PostgreSQL |
| BLOB_READ_WRITE_TOKEN | 이미지 저장 (공개) |
| DOCS_READ_WRITE_TOKEN | 신분증/통장 (비공개) |
| SETTLEMENT_SECRET | 주민번호 암호화 (절대 변경 금지) |
| GEMINI_API_KEY | AI 이미지 |
| GODO_SALES_API_KEY | 고도몰 판매·재고 API |
| GOOGLE_SITE_VERIFICATION / NAVER_SITE_VERIFICATION | SEO 소유확인 |

## 8.3 고도몰 API 파일 배포

1. FileZilla로 data/module/Controller/Api/Concierge/ 에 PHP 업로드

2. 개발소스관리 → 소스검증 → 운영소스에 적용 (또는 FTP 직접 반영)

## 8.4 파트너 승인 절차

1. 고도몰에서 영업사원 아이디 발급 + 영업사원 플래그(salesAgentFl='y')

2. 어드민 회원관리에서 승인 시 코드 = 그 아이디로 입력 (완전 동일해야 매칭)

## 8.5 월 정산 절차

1. 판매내역 → 고도몰에서 가져오기(해당 월)

2. 정산 메뉴 → 구매확정·미지급 건 파트너별 확인

3. 실지급액(원천징수 3.3% 차감) 계좌이체 → "지급 완료 처리"

# 9. 남은 과제 / 진행 중

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| 휴대폰 본인확인(포트원) | 콘솔 가입 완료, 본인인증 채널 신청 진행 중 (심사 ~2주) |
| 카카오 채널/싱크 | 기존 사업자로 채널 추가 가능 (간편가입+알림톡용) |
| SEO 등록 | 구글 서치콘솔 / 네이버 서치어드바이저 등록 필요 (도메인 확정 후) |
| 골든타임 고도몰 연동 | 현재 수수료 부스트는 플랫폼 표시 방식 (상품가 할인 아님) |
| 통신판매업 신고번호 | 실제값 반영 완료 |

## 참고: 조사 완료 항목

- 알림톡: 카카오 채널 개설 → 발신프로필 → 템플릿 심사 → 딜러사 계약 필요

- 정산 세무: 사업소득 3.3% 원천징수 + 간이지급명세서 월 신고 (세무사 위탁 권장)

- 단일 단계 유지: 하위 파트너 매출 배분 없음 → 방문판매법(다단계) 비해당, 어필리에이트로 합법

*본 문서는 개발 진행에 따라 갱신됩니다. 약관·개인정보처리방침 등 법적 문서는 서비스 오픈 전 법무 검토를 권장합니다.*